华夏甯氏文化园建筑装饰专项工程招标公告

为全面推进华夏甯氏文化园基础设施建设，提升宗祠生态园整体建筑风貌，传承明清传统建筑文化，经获嘉华夏甯氏根祖文化研究院常务理事会研究决定，现对华夏甯氏文化园建筑装饰专项工程进行公开招标。本着“公平、公正、公开、择优”的原则，特将有关招标事宜公告如下：

一、 工程概况

- 工程名称： 华夏甯氏文化园建筑装饰专项工程

- 建设地点： 河南省新乡市获嘉县祖地

- 工程现状： 全园区单体建筑主体土建结构已全面建造完成，本次招标仅针对建筑外立面装饰及部分特定结构新建。

- 招标范围：

  - 全园区建筑外立面装饰（明清風格彩绘，要求具备防锈、防水、防晒之“三防”性能）；

  - 外立面门窗工程（全面禁用传统木质门窗，统一采用不锈钢雕花工艺配玻璃门窗）；

  - 外立面斗拱工程（均采用高档木材质定制，要求进行高性能防腐、干燥工艺处理）；

  - 宿舍区封顶改建工程（原规划二层现调整为一层，新建马鞍架人字屋顶结构）；

  - 入口左侧卫生间专项外饰面与土建工程；

  - 前广场右侧新建仿古文化长廊全项工程（结构、外饰面、木制斗拱及彩绘）。

  - 注：所有景观绿化、道路铺装、室内陈设/家具等均不在本次招标造价范围内。

二、 投标人资格要求

- 投标人必须具备独立法人资格，持有效的营业执照及安全生产许可证。

- 投标人必须具备国家建设行政主管部门颁发的古建筑工程专业承包一级资质（或文物保护工程施工资质）。

- 本项目不接受联合体投标，坚决杜绝资质挂靠、转包或违法分包行为。

三、 招标流程与关键时间节点

1. 报名递交资质与资格预审

- 递交时间： 2026年5月31日至6月2日（每日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00，截止至6月2日17:00）。

- 递交要求： 有意向的投标单位须先行提交企业资质文件、营业执照及过往古建业绩证明至理事会指定渠道接受审查。

- 结果公示： 审查通过的合格入围单位名单将于6月3日进行内部公示，并同步统一分发全套施工图纸、明清风格效果图及长廊专项设计资料。

2. 集中现场踏勘（仅组织一次）

- 时间安排： 2026年6月4日至6月5日。

- 集中地点： 河南省获嘉县项目现场。

- 重要说明： 理事会将统一组织入围单位进行唯一一次联合现场踏勘与技术交底。各单位技术负责人与造价师须在现场重点核实宿舍区变更后的一层实际结构数据，后续自行核算成本并承担报价盈亏。

3. 投标文件递交与截止时间

- 截止时间： 2026年6月10日上午9:00（严格执行）。

- 递交方式： 投标单位须在截止时间前，将加密的电子投标文件（包含详细的施工组织方案与不含税商务报价清单，内含50万元不可预见费）统一发送至理事会指定的官方加密邮箱。逾期送达或未发送至指定邮箱的投标文件一律视为废标。

四、 开标与评标办法

1. 阳光开标（无缝衔接）

- 开标时间： 2026年6月10日上午9:15准时启动。

- 开标形式： 理事会代表联合各方监督成员，在截标后15分钟内，通过视频会议直播形式在线实时登录官方邮箱，在全体投标单位与宗亲代表的在线注视下，现场下载、解密并首次开启邮件进行公开唱标。

2. 评标原则（价低者得）

- 本次招标全面推行刚性定标铁律。技术评审组首先对各单位递交的施工组织方案（重点针对彩绘三防工艺、木作斗拱防腐防燥、马鞍架屋顶施工安全等）进行合规性合围评审。

- 在施工技术方案完全符合古建规范与质量安全标准的前提下，严格按照商务标总报价由低到高的顺序进行排列，不含税总报价最低者直接确定为拟中标施工团队。

五、 联系方式及其他

招标详细咨询及资质文件递交官方指定通道，请通过常务理事会发布的内部通知进行对接。

特此公告。

获嘉华夏甯氏根祖文化研究院

2026年5月30日