围墙及场地平整施工准备工程

承

包

合

同

项目名称：《古浪宁氏钙材料科技有限公司年产40万吨高端纳

米钙材料加工项目》土门镇围墙及场地平整、大

门形象施工项目

工程地点：甘肃省武威市古浪县土门镇

甲方（发包方）：古浪宁氏钙材料科技有限公司

乙方（承包方）：甘肃东盛建筑设计有限公司

第一章 合同依据

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，双方就本项目施工及准备工程等协商一致，订立本合同。

第二章 工程内容

2.1 围墙工程

（1）围墙施工长度399米（详见施工图）；

2.2 场地平整（工作内容由甲方现场监督确认）

（1）土方开挖、回填、平整（视施工情况现场确定）；

（2）场地碾压夯实；

（3）原有建筑废材及弃土外运或内部调配。

2.3 开工前准备工作（内容由甲方确认）

（1）施工围挡及安全文明设施搭设（必须稳固、美观,完善必要的基础设施）；

（2）项目形象展示相关临时设施，包括但不限于广告牌、项目展示架、标识牌、宣传栏等的制作、安装、维护及拆除。现场管理安全警示设置。

第三章 合同价款

3.1工程单价

1、围墙工程：780元/米（含税单价），长度399米，合计：叁拾壹万壹千贰佰贰拾元整（311,220元）；

2、场地平整工程：贰万元整（20000.00元）；

3、临时设施及文明施工：临时办公设施， 项目部场地清理，宣传喷绘彩图等，合计：叁万元整（30000元）；

3.2 结算

本合同价款合计总金额为：人民币叁拾陆万壹仟贰佰贰拾元整（361220.00元）。

第四章 付款方式

（1）分三次付款

| 付款次数 | 付款节点 | 付款比例 | 付款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 开工前或进场准备完成 | 32.5% | 11.74万 |  |
| 第二次 | 形象进度完成60% | 50% | 18.06万 |  |
| 第三次 | 工程全部竣工、验收合格。 | 17.5% | 6.322万 |  |

（2）收款信息：  开户行：中国农业银行股份有限公司天水坚家河支行

户名：甘肃东盛建筑设计有限公司

账号：27041601040002459

行号：103825004103

第五章 质量标准

执行国家现行施工质量验收规范，工程质量达到合格标准，但必须经由甲方验收确认。

第六章 双方责任

7.1 甲方责任   提供合法施工场地；负责施工协调；按合同约定支付工程款。

7.2 乙方责任

1、按设计及规范施工；确保安全生产；文明施工、环保施工。

2、无条件接受当地有关部门的安全、环保 、文明施工检查和监督。

3、提供施工资质及进场施工人员相关资质证件。

第七章 安全文明施工

乙方必须全面落实安全生产责任，施工期间发生的任何安全责任事故由乙方自行承担。

第八章 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院起诉。

第九章 合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

### 签字盖章页

甲方（盖章）：古浪宁氏钙材料科技有限公司

法定代表人/授权代表：

乙方（盖章）：甘肃东盛建筑设计有限公司

法定代表人/授权代表：

签订日期：

附件：1、乙方营业执照

- 乙方法人证件

- 乙方建筑施工资质及安全生产许可证