钢材采购合同

合同编号：CG-GC-2026-001

甲方（采购方）： 甘肃东盛建筑设计有限公司

乙方（供应方）： 甘肃仲伦商贸有限公司

签订地点： 甘肃省天水市秦州区

签订日期： 2026年6 月 15日

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经平等协商，就甲方常记呱呱生产基地建设项目钢材供应事宜达成一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1.1 工程名称：常记呱呱生产基地建设项目

1.2 工程地点：天水市秦州区

1.3 建筑面积：约3,951.78㎡

第二条 采购内容及订货方式

2.1 采购范围：乙方供应甲方常记呱呱生产基地建设项目所需的各种规格建筑钢材。

2.2 订货方式：甲方根据施工进度向乙方提出采购需求单，注明所需钢材的规格、数量、要求到货时间。

2.3 乙方根据甲方需求单报价，甲方审核确认价格后，乙方安排装车发货。未经甲方书面/微信确认价格的批次，甲方有权拒收或按双方认可的市场价结算。

第三条 价格及结算

3.1 价格机制：随行就市。每批次价格以甲方确认需求单当日的当地市场行情为准，由乙方报价、甲方审核确认后执行。

3.2 结算依据：乙方随货提供销售清单（送货单），载明品名、规格、数量、单价、金额，甲方签收人签字确认即视为对当批货物数量及价格无异议。

第四条 交货方式及期限

4.1 交货方式：乙方负责将货物运至甲方指定施工现场并卸货至指定堆放位置。

4.2 交货期限：按经甲方确认价格的需求单约定的时间发货。

4.3 交货地点：天水市秦州区太京镇西家庄（常记呱呱生产基地建设项目工地）。

第五条 随货资料

乙方须随货提供以下资料（缺一可拒收）：

（1）销售清单（送货单）

（2）对应批号的出厂合格证

（3）质量检测报告

（4）增值税专用发票（税率13%）

第六条 质量保证与质检配合

6.1 乙方对其所供全部批次钢材的质量承担终身责任，须确保每批次钢材符合国家标准GB/T 1499.1-2017及GB/T 1499.2-2018的要求。

6.2 甲方有权对到场钢材进行抽样送检，乙方须无条件配合质检部门的取样、检测工作，包括但不限于现场取样、提供相关质量证明文件、配合第三方检测机构进场等。

6.3 若检测不合格，乙方须在48小时内更换合格产品，承担退换货全部费用及甲方因此延误工期造成的全部损失，并报告质检部门备案。

6.4 乙方须建立完整的供货质量追溯档案，包括每批次的钢厂来源、炉批号、检测报告、合格证等，随时备查。

第七条 验收

7.1 货物到场后，甲乙双方共同进行数量清点、规格核对及外观验收。

7.2 数量及价格以甲方签收人签字确认的销售清单为准。如有异议应当日提出，逾期视为无异议。

第八条 付款方式

8.1 每批次货物经甲方验收合格、资料齐全后，次日付款（节假日顺延）。

8.2 每批次预留质保金壹万元整（¥10,000.00），该笔质保金于下次送货支付当批货款时一并支付。

8.3 最后一批次供货完成后30日内，甲方支付累计预留的全部质保金。

8.4 乙方每次收款前须确保发票已提供，否则甲方有权顺延付款。

第九条 违约责任

9.1 乙方逾期交货的，每逾期一日按该批次货款的千分之一向甲方支付违约金。

9.2 乙方所供钢材质量不合格的，除按第六条第6.3款处理外，还应向甲方支付该批次货款20%的违约金。

9.3 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。

第十条 争议解决

10.1 履行本合同发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向合同签订地（天水市秦州区）人民法院起诉。

第十一条 其他约定

11.1 本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.3 未尽事宜，双方可签订补充协议。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 联系电话： | 联系电话： |